様式●－●

工事費負担金補償契約に記載すべき事項について

本資料は、混雑緩和希望者提起による系統増強プロセス（以下「混雑緩和プロセス」という。）における工事費負担金補償契約（以下「補償契約」とう。）に記載すべきと考える事項を示したものです。補償契約の作成の際に、ご活用ください。但し、以下の留意事項をご確認ください。

・本資料は、補償契約の規定の「参考」として広域機関が作成したものです。補償契約は、一般送配電事業者又は配電事業者と混雑緩和プロセスの開始申込みをした混雑緩和希望者及び応募を行った追加混雑緩和希望者（以下「混雑緩和希望者等」という。）との間で締結される私契約となるため、各社のご判断と責任において作成、締結してください。

・本文内の【】は、各社毎の託送供給等約款等を補償契約に盛り込まれることを想定した記載としております。要否をご判断の上、適宜、ご修正ください。

・本資料で想定している補償契約の目的は、対策工事を支障なく進めるために、補償契約を締結した混雑緩和希望者等が辞退した場合等において、辞退した混雑緩和希望者等が補償金の支払義務を負うことで、辞退した混雑緩和希望者等以外の混雑緩和希望者等の工事費負担金が負担可能上限額を超過することにより増強工事費用が充足しなくなること等を回避する点にあります。

以下記載例

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

工事費負担金補償契約

株式会社●●（以下「甲」という。）と●●電力送配電株式会社（以下「乙」という。）は、●●●●エリアにおける混雑緩和希望者提起による系統増強プロセス（以下「本プロセス」という。）に関し、●●●●年●月●日（以下「本契約締結日」という。）、次のとおり工事費負担金補償契約（以下「本契約」という。）を締結する。

なお、本契約において使用する用語は、特に定義しない限り、電力広域的運営推進機関の定款、業務規程、送配電等業務指針及び「業務規程第９６条の２の規定に基づく混雑緩和希望者提起による系統増強プロセスの実施に関する手続等について」（●年●月●日版。以下「混雑緩和プロセスルール」という。）、【並びに乙が定める託送供給等約款】と同一の意味を有するものとする。

第１条（本契約の目的）

本契約は、本プロセスにおける募集結果の通知に基づき、本プロセスの対象となる送電系統の増強工事を支障なく進めるために、契約申込みに対する検討（以下「詳細検討」という。）の開始以降の本プロセスの実施に係る手続を定めるとともに、甲が本プロセスを辞退した場合等における補償を定めること等を目的とする。

第２条（応募申込み〔開始申込み〕の内容等）

甲及び乙は、本プロセスにおける甲の応募申込み〔開始申込み〕の内容は次のとおりであることを確認する。

|  |  |
| --- | --- |
| １．発電場所 | ●●県●●市●●　●●丁目●●番●●号 |
| ２．応募申込〔開始申込〕時の受付番号 |  |
| ３．最大受電電力 | ●●●，●●●ｋＷ |

２　甲及び乙は、甲の申告した負担可能上限額は\*,\*\*\*,\*\*\*円（消費税等相当額含む。）であることを確認する。

第３条（工事費負担金の算定）

乙は、甲の詳細検討の開始後、本プロセスにおいて本契約を締結した混雑緩和希望者及び追加混雑緩和希望者（以下「本プロセス混雑緩和希望者等」という。）の工事費負担金を算定し、全ての本プロセス混雑緩和希望者等の工事費負担金が当該混雑緩和希望者等が申告した負担可能上限額以内である場合、当該混雑緩和希望者等の工事費負担金を確定し、甲に対して詳細検討の回答を行うなど、混雑緩和プロセスルールに基づき、手続を進めるものとする。

２　甲に対する詳細検討の回答後、甲以外の本プロセス混雑緩和希望者等の辞退等により、甲が他の本プロセス混雑緩和希望者等と共用する設備（以下「本件共用設備」という。）に係る●●工事一式（以下「補償金対象工事」という。）の工事費負担金が変更されることが見込まれる場合、混雑緩和プロセスルールに基づき、再度、本件共用設備を共用する本プロセス混雑緩和希望者等の工事費負担金を算定し、甲に対し、変更後の工事費負担金の額を通知する。この場合において、変更後の工事費負担金の額が甲の負担可能上限額を下回るときは、工事費負担金の額は乙の通知の内容にしたがって、変更されるものとする。

第４条（工事費負担金契約の締結義務）

甲は、乙から詳細検討の回答を受領した場合、詳細検討の回答後１か月以内（以下「工事費負担金契約締結期限」という。）に、乙との間で工事費負担金契約を締結しなければならないものとする。但し、天災地変等の不可抗力が生じた場合で、当該期間内に工事費負担金契約を締結できないときは、甲乙協議の上、別途工事費負担金契約締結期限を定めるものとする。

２　乙は、甲が前項に違反し、工事費負担金契約締結期限までに工事費負担金契約を締結しない場合及び同契約締結後に工事費負担金を乙が指定する期日までに支払わない場合には、甲が本プロセスから辞退したものとして取り扱うものとする。

第５条（工事費負担金の補償）

甲は、乙との間で締結した工事費負担金契約が解除等で終了した場合又は甲が本プロセスを辞退した場合（第４条第２項に基づき本プロセスを辞退したものとして取り扱われた場合を含む。以下同じ。）には、次項に定める工事費負担金補償金を支払う義務を負うものとする。

２　乙は、甲に対し、前項に掲げる場合、補償金対象工事に関し、甲以外の本プロセス混雑緩和希望者等の工事費負担金を再算定し、当該工事費負担金の合計額が甲以外の本プロセス混雑緩和希望者等の再算定前の工事費負担金（詳細検討の回答前においては募集結果の通知における工事費負担金概算額とする。）の合計額を上回る場合は、その差額（以下「工事費負担金補償金」という。）を請求する。但し、工事費負担金補償金は、甲が申告した負担可能上限額を上限とする。

３　甲は、乙から工事費負担金補償金の請求を受けた場合は、請求を受けた日から●●日以内に、乙の指定する方法をもって、工事費負担金補償金を支払うものとする。

４　甲が乙に支払った工事費負担金補償金は、補償金対象工事に係る工事費負担金に充当するものとする。

５　甲は、工事費負担金補償金を支払ったとしても、本プロセスに基づき乙が施設した電気設備は、乙の所有に帰属することを確認する。

|  |
| --- |
| 【追加条項の例】※一般送配電事業者の契約書の現状を踏まえた例  第●条（権利の移転等）  　　甲は、本プロセスにかかわる事業の譲渡又は本プロセスにおける地位若しくは権利を第三者に移転等する場合、実施前に、本契約の工事費負担金補償金の支払いについて、譲渡等を行う予定の第三者と連帯保証契約を締結し、あらかじめ書面により乙の承諾を得ることとする。  ２　甲は、前項の事業の譲渡又は移転等を行った場合であっても、譲渡等を行った第三者と連帯して、第５条に定める工事費負担金補償金を乙に支払う義務を負うこととする。 |

第６条（工事費負担金補償金の精算）

甲及び乙は、次の各号に掲げる場合において、当該各号に定めるとおり、甲と乙の間で工事費負担金補償金を精算する。

一　補償金対象工事が完了したとき

乙は、甲が支払った工事費負担金補償金と補償金対象工事の完了により確定した甲が当該工事に関して負担すべきであった工事費（甲が本プロセスを辞退していなかったとすれば負担すべきであった工事費を指し、以下「確定工事費」という。）との差額を甲に返金する。但し、工事費負担金補償金が確定工事費を上回る場合に限る。

二　補償金対象工事の工事完了後、本件共用設備に新規利用事業者があったとき

本件共用設備（特別高圧のノンファーム電源の受電地点に係る発電場所から電気を受電する場合は，変電所相互間を連絡する電線路を除く。）に新規利用事業者があった場合、乙は、乙の託送供給等約款に基づき補償金対象工事の使用開始当初から、本件共用設備を新規利用事業者も共用するとして算定した場合の工事費負担金（以下「新規利用事業者の工事費負担金」という。）を、甲が乙に支払った工事費負担金補償金（前号に定める精算を行った場合は、精算後の金額をいう。本号において同じ。）を上限として、甲に返金する。但し、甲以外に、補償対象工事に関し、工事費負担金を支払った混雑緩和希望者等及び工事費負担金補償金を支払った混雑緩和希望者等がいる場合には、支払った工事費負担金及び工事費負担金補償金（新規利用事業者が利用する送電系統の補償金対象工事に係る部分に限る。）の額に応じて按分した額を、甲に返金する。なお、新規利用事業者の工事費負担金に係る精算は、原則として、工事完了後以降、年度ごとに４月乃至翌３月分をまとめて３月末までに１回実施するものとする。

第７条（工事費負担金補償金の支払義務を負わない場合）

甲は、第５条にかかわらず、本プロセス完了までの間、乙との間で締結した工事費負担金契約が解除等で終了した場合又は甲が本プロセスを辞退した場合であっても、次の各号に掲げるときは、工事費負担金補償金の支払義務を負わないものとする。

一　甲の工事費負担金が甲の負担可能上限額を超過したことで辞退扱いとなった場合。

二　詳細検討の回答における所要工期が、受領した直近の回答よりも長期化したことを理由に、当該技術検討の回答日から起算して２０営業日以内に甲が辞退する場合。

三　本プロセスが中止となった場合。

四　本契約締結後に生じた天災地変、戦争、暴動、内乱その他不可抗力等の事情によって、甲が連系等を行うこと又は連系等を継続することが不可能又は著しく困難となった場合。

第８条（本契約に定めのない事項）

甲及び乙は、本契約に定めのない事項については、混雑緩和プロセスルール【及び乙が定める託送供給等約款】に従うものとする。【なお、乙が託送供給等約款を変更する場合は、変更後の託送供給等約款によるものとする。】

第９条（誠実協議）

甲及び乙は、本契約の各条項につき生じた疑義については、その都度、当事者間で誠実に協議するものとする。

第１０条（合意管轄及び準拠法）

本契約に関する紛争については、○○地方裁判所を第１審の専属的合意管轄裁判所とする。

２　本契約は、すべての点で日本法にしたがって解釈され、法律上の効力が与えられる。

３　本契約は、日本語のみによるものとし、他の言語によるいかなる翻訳も参考のためのみであって、当事者を拘束するものではない。

本契約締結の証として本書２通を作成し、甲乙がそれぞれ記名押印のうえ、各自その１通を保有する。

＊＊＊＊年＊＊月＊＊日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（甲）＊＊都＊＊＊区＊＊町＊丁目＊番＊号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　株式会社●●

　　　　　　　　　　　　　　　　　＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊　　＊＊　＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（乙）＊＊県＊＊市＊＊町＊丁目＊番＊号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●●電力送配電株式会社

　　　　　　　　　　　　　　　　　＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊　　＊＊　＊＊